- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ДУМА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- РЕШЕНИЕ

28.10.2011                                                                                                       № 708-НПА

О внесении изменений в  инвестиционную программу организаций коммунального комплекса «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа» на 2006-2012 годы

1. Внести в инвестиционную программу организаций коммунального комплекса «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа» на 2006-2012 годы, утвержденную решением Думы Находкинского городского округа от 28.06.2006 № 644 (Находкинский рабочий,  2007, 12 июля, № 100; 2009, 10 февраля, № 17; 2009, 20 ноября, № 162; 2010, 9 декабря, № 201) следующие изменения:

1) во втором столбце строки «Объемы и источники финансирования» паспорта программы:

слова «местный бюджет – 74,8 млн. рублей» заменить словами «местный бюджет – 98,3 млн. рублей»;

слова «внебюджетные источники – 319,8 млн. рублей» заменить словами «внебюджетные источники – 296,3 млн. рублей»;

2) в абзаце 1 части 6.1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение Программы»:

слова «409807,3 тыс. руб.» заменить словами «402109,1 тыс. руб.»;

слова «225412,0 тыс. руб.» заменить словами «233110,2 тыс. руб.»;

3) в абзаце 3 части 6.1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение Программы»:

слова «из местного бюджета – 74 796,1 тыс. руб. (11,7 %)» заменить словами «из местного бюджета – 98 297,9 тыс. руб. (15,3 %)»;

слова «из внебюджетных источников – 319 788,2 тыс. руб. (49,8 %)» заменить словами «из внебюджетных источников – 296 286,4 тыс. руб. (46,2 %)»;

4) Приложение 1 «Перечень проектов инвестиционной программы организаций коммунального комплекса «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа» на 2006-2012 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к инвестиционной программе организаций коммунального комплекса "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа”

на 2006 - 2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

" РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА " НА 2006 - 2012 ГОДЫ

| № п/п | Наименование инвестиционных проектов | Объем инвестиций, тыс. руб. (в ценах 2006г.) |  |  |  |  | Показатели (в натуральных единицах) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Средства водоснабжающего предприятия | Внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водозаборных сооружений с. Екатериновка, всего: в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 78 150 4 250 19 000 33 000 21 900 | 9 000 3 000 3 000 3 000 | 15 300 4 000 3 000 8 300 | 250 250 | 53 600 16 000 27 000 10 600 | Увеличение производительности водозабора до 100 тыс. куб. м/сутки |  | Окончание работ по переоценке запасов водозабора 3 кв. 2007 г. |
| 1.2 | Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей г. Находка, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 248 701,8 1 010 29 489,2 143 800 74 402,6 | 31 615 - 3 000 15 000 13 615 | 15 276,9 - 4 489,2 10 787,7 | 88 620 1 010 5 420 45 600 36 590 | 113 189,9 - 16 580 72 412,3 24 197,6 | Ремонт свыше 26 660 м водопроводных сетей |  | Имеется проект “Неотложных мероприятий по водоснабжению Южного района г. Находка” и “Реконструкция водовода нижней зоны” |
| 1.3 | Реконструкция водопроводных насосных станций г. Находка, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 24 207,3 627,3 - 19 440 4 140 | 11 940 9 440 2 500 | 11 640 10 000 1 640 | 627,3 627,3 |  | Реконструкция свыше 20 ВНС |  | Имеется рабочая документация по АСУ работы ВНС |
| 1.4 | Реконструкция водозабора Хмыловский, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 14 960 3 360 7 500 4 100 |  |  |  | 14 960 3 360 7 500 4 100 | Увелечение производительности водозабора до 10,9 тыс. куб. м/сутки |  | Проект 4 кв. 2007 г. |
| 1.5 | Реконструкция водопроводных сетей п. Врангель, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 12 460 3 035 5 170 4 255 |  |  | 2 500 300 1 800 400 | 9 960 2 735 3 370 3 855 | Ремонт свыше 7540 метров водопроводных сетей |  | Проект 4 кв. 2007 г. |
| 1.6 | Реконструкция ВНС 2-го подъема п. Врангель, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 1 530 50 960 520 |  |  |  | 1 530 50 960 520 | Замена оборудования |  | Проект 4 кв. 2007 г. |
| 1.7 | Реконструкция водозабора “Душкинский” в районе реки Волчанка, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 22 100 10 000 12 100 |  |  | 22 100 10 0000 12 100 |  | Реконструкция 500 метров дренажной системы, смена насосов, монтаж АСУ, реконструкция хлораторной |  | Проект 3 кв. 2007 г. |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей г. Находка, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 128 898,2 1 960,7 12 101,7 68 161,7 46 674,1 | 2 240 2 240 | 12 700 1 000 3 000 8 700 | 48 159,7 1 960,7 1 000 34 289 10 910 | 65 798,5 - 10 101,7 28 632,7 27 064,1 | Канализование 13 районов города Находка, ремонт свыше 10 000 м канализационных сетей |  | Ведется проектирование по канализованию района ул. Ленинскаая и ул. Малиновского (срок 3 кв. 2006 г.) |
| 2.2 | Реконструкция канализационных насосных станций г. Находка, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 2 300 340 1 960 |  |  | 2 300 340 1 960 |  | Реконструкция свыше 20 ВНС |  | Ведется проектирование по канализованию района ул. Ленинская и ул. Малиновского (срок 3 кв. 2006 г.) |
| 2.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации б. Тун-гус, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 30 782 282 8 000 22 500 | 3 560 3 560 | 26 940 4 440 22 500 | 282 282 |  | Восстановление свыше 6 сооружений по очистке сточных вод |  |  |
| 2.4 | Реконструкция канализационный сетей п. Врангель, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 7 650 1 530 3 060 3 060 |  |  | 1 000 600 400 | 6 650 1 530 2 460 2 660 | Ремонт свыше 3000 м. канализационных сетей |  | Проект 4 кв. 2007 г. |
| 2.5 | Реконструкция канализационных и насосных станций п. Врангель, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 4 300 924 1 416 1 960 |  |  |  | 4 300 924 1 416 1 960 | Реконструкция 10-ти КНС |  | Проект 4 кв. 2007 г. |
| 2.6 | Строительство локальных очистных сооружений выпуска №1 п. Южно-Морской район ул. Победы, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 33 100 1 532 16 936 14 632 | 11954 6 170 5 784 | 11954 6170 5 784 |  | 9 192 1 532 4 596 3 064 | Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод 555,0 куб. м/сутки |  | Проект 4 кв. 2006 г. |
| 2.7 | Строительство локальных очистных сооружений выпуска №4 п. Южно-Морской район ул. Пушкинская, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 10 500 485 5 856 4 159 | 3 794,0 2 200 1 594 | 3 794 2 200 1 594 |  | 2 912 485 1 456 971 | Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод 156,0 куб. м/сутки |  | Проект 1 кв. 2008 г. |
| 2.8 | Реконструкция очистных сооружений канализации п. Врангель, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 15 580 15 580 | 693 693 | 693 693 |  | 14 194 14 194 | Восстановление 2-х очистных сооружений и устройство локальных очистных сооружений в с. Козьмино |  |  |
| 3. Материально-техническая база |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие материально-технической базы МУП “Находка – Водоканал”, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 5 761 1 530 1 020 1 771 1 440 |  |  | 5 761 1 530 1 020 1 771 1 440 |  | Приобретение 15 единиц новой техники |  |  |
|  | Итого в том числе по годам: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы Из них: Находка, всего в том числе по годам: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 640 980,3 10 000,0 82 486,9 332 650,7 215 842,7 518 800,3 10 000,0 71 570,9 266 172,7 171 056,7 | 74 796,0 9 560,0 38 743,0 26 493,3 58 355,0 9 560,0 29 680,0 19 115,0 | 98 297,9 4 000,0 9 929,2 35 850,7 48 518,0 81 856,9 4 000,0 9 929,2 26 787,7 41 140,0 | 171 600,0 6 000,0 9 700,0 94 060,0 61 840,0 146 000,0 6 000,0 9 400,0 81 660,0 48 940,0 | 296 286,4 53 297,7 163 997,0 78 991,7 232 588,4 42 681,7 128 045,0 61 861,7 |  |  |  |
|  | Врангель, всего в том числе по годам: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 год п. Южно-Морской, всего в том числе по годам: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 56 480,0 8 899,0 33 686,0 13 895,0 65 700,0 2 017,0 32 792,0 30 891,0 | 693,0 693,0 15 748,0 8 370, 7 378,0 | 693,0 693,0 15 748,0 8 370, 7 378,0 | 3 500,0 300,0 2 400,0 800,0 22 100,0 10 000,0 12 100,0 | 51 594,0 8 599,0 29 900,0 13 095,0 12 104,0 2 017,0 6 052,0 4 035,0 |  |  |  |

5) Приложение 2 «Перечень Подпрограмм инвестиционной программы организаций коммунального комплекса «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа» на 2006-2012 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к инвестиционной программе организаций коммунального комплекса "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа”

на 2006 - 2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОДПРОГРАММ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

НА 2006 - 2012 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятия. | Стоимость проектных работ, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. Реконструкция водозаборных сооружений в с. Екатериновка |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобрести 40 погружных насосов импортного производства с комплектующим оборудованием. |  | 1200 | Стабилизировать водоснабжение и увеличить производительность водозабора. Экономия электроэнергии (порядка 150 000 кВт/мес). | 2006-2007гг. |
| 1.2. | Откорректировать проект хлораторной запроектировать склад хлора, реконструировать хлораторную, построить склад хлора. | 550 | 2000 | Создание условий для обезвреживания вредных примесей воды и обеспечение безопасных условий труда рабочих | 2006-2007г. |
| 1.3. | Заменить станции управления на скважинах – 40 шт. |  | 100 | Стабилизировать водоснабжение, экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 1.4. | Заменить эл.кабеля к скважинам – 2 км. |  | 500 | Обеспечить стабильное электроснабжение скважин. Стабилизировать водоснабжение. | 2006г. |
| 1.5. | Расширение водозаборных сооружений с увеличением производительности до 120 тыс. куб м/сутки (с 20% запасом) | 7200 | 49700 | Стабилизировать водоснабжение и увеличить производительность водозабора. | 2007-2012гг. |
| 1.5.1. | Берегоукрепление Находкинского месторождения подземных вод в с.Екатериновка | 800 | 5600 | Стабилизировать водоснабжение и обеспечить безопасность деятельности водозабора. | 2011-2012гг. |
| 1.6 | Проект автоматизации систем управления скважинами и водозабором, учет подачи воды с водозабора | 500 | 10000 | Сокращение численности персонала, экономия электроэнергии, экономия воды. | 2006-2008гг. |
| Реконструкция водозаборных сооружений (в/з р. Хмыловка) |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Приобрести 13 погружных насосов импортного производства с комплектующим оборудованием |  | 416 | Стабилизировать водоснабжение и увеличить производительность водозабора. Экономия электроэнергии | 2007 г. |
| 1.8 | Восстановление ограждения ЗСО в/з р. Хмыловка |  | 3132 | Требование СниП, ООС и органов Роспотребнадзора | 2007-2008 гг. |
| 1.9 | Устройство ЗСО водозаборных скважин |  | 119 | Требование СниП, ООС и органов Роспотребнадзора | 2007-2008 гг. |
| 1.10 | Откорректировать проект хлораторной, запроектировать склад хлора, реконструировать хлораторную, посьтроить склад хлора | 250 | 1250 | Создание условий для обезвреживания вредных примесей воды и обеспечение безопасных условий труда | 2006-2007 гг. |
| 1.11 | Замена трубопровода от приемного колодца до насосных агрегатов, д. 300 мм |  | 850 | Стабилизировать водоснабжение и увеличить производительность водозабора. | 2007 г. |
| 1.12 | Расширение водозаборных сооружений с увеличением производительности до 10,8 тыс. куб. м/сутки (с 15% запасом) | 1000 | 6600 | Стабилизировать водоснабжение и увеличить производительность водозабора. | 2007-2012 гг. |
| 1.13 | Проект автоматизации систем управления скважинами и водозабором, учет подачи воды с водозабора | 150 | 1193 | Сокращение численности персонала, экономия электроэнергии, экономия воды | 2006-2008 гг. |
| Реконструкция водозабора “Душкинский” |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Замена трубопровода дренажной системы водозабора “Душкинский” | 500 | 9700 | Стабилизировать водоснабжение и увеличить производительность водозабора, снятие режимного водоснабжения в зимний период | 2009 г |
| 1.15 | Замена старых электронасосных агрегатов ЦНС 300/240- 2 шт., на новые со ступенчатым пуском | 300 | 3600 | Экономия электроэнергии | 2009-2010 гг. |
| 1.16 | Разработать проект строительства хлораторной и склада хранения жидкого хлора в соответствии с правилами безопасности при производстве, хранении, транспортирования и применения хлора | 500 | 3000 | Создание условий для обезвреживания вредных примесей воды и обеспечение безопасных условий труда рабочих | 2009 г. |
| 1.17 | Проект автоматизации систем управления водозабором, учет подачи воды с водозабора | 500 | 4000 | Сокращение численности обслуживающего персонала, экономия электроэнергии | 2010 г. |
|  | 2. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей |  |  |  |  |
| 2.1. | Запроектировать перекладку участока водовода от ВНС 3 п. до управления Торгового порта Ø 500 мм и поэтапно переложит, согласно проекта. | 350 | 40 000 | Снижение утечек, стабилизация водоснабжения нижней промзоны и районов ул. Астафьева. | 2008г. |
| 2.2. | Переложить аварийные участки водопровода (согласно перечня Приложения 2.1.) – 3325м. |  | 8000 | Снижение утечек воды, стабилизация водоснабжения в районах города, экономия электроэнергии | 2006-2007гг. |
| 2.3. | Переложить аварийные участки водопровода (согласно перечня Приложения 2.2. – 26 660м.) |  | 74691,8 | Снижение утечек воды, стабилизация водоснабжения в районах города, экономия электроэнергии | 2007-2012гг. |
| 2.4. | Корректировка проекта, неотложные мероприятия по водоснабжению Южного района г. Находки | 1000 |  | Снятие режимного водоснабжения с Южных микрорайонов г. Находка | 2007г. |
| 2.5. | Реализация неотложных мероприятий по водоснабжению Южного микрорайона г. Находки |  | 124000 | Снятие режимного водоснабжения с Южных микрорайонов г. Находка | 2009-2012гг. |
| 2.6. | Поставить регуляторы давления на вводы в домах в нижних точках в районах ул. Пограничной, I и II Южных мкр. (50 шт.), а также на вводе в район оз. Соленого (3 шт.) |  | 660 | Снижение утечек, стабилизация водоснабжения, экономия электроэнергии | 2006г. |
| Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей (п. Врангель) |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Запроектировать прокладку водовода от района БКР до п. Первостроителей, д. 200 мм. 1=100 |  | 2600 | Снижение утечек, стабилизация водоснабжения района ул. Первостроителей | 2008 г. |
| 2.8 | Устройство дюкера через канал реки Глинка |  | 6500 | Защита трубопровода от повреждений | 2006-2007 гг. |
| 2.9 | Прокладка водовода от ВНС 2- подъема до Северных емкостей д. 300 мм. 1=6000 м. |  | 2100 | Снижение утечек воды, стабилизация водоснабжения поселка, экономия электроэнергии | 2007-2012 гг. |
| 2.10 | Замена водовода от ВНС 2 подъема до п. ГПТУ, д. 200 мм. 1=5000 м. |  | 1260 | Снижение утечек воды, стабилизация водоснабжения поселка, экономия электроэнергии | 2007-2012 гг. |
| 3. Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Восстановить учет на ВНС III п., ВНС IV п., ВНС “Луначарского”, ВНС “Южная” (11 шт.), водозаборе. |  | 385 | Контроль за режимом водоснабжения и расходом воды по районам города. | 2006 г. |
| 3.2. | Замена н/агрегата К 290/30 с электродвигателем 250 кВт на н/агрегат К 200-15-315, Эл.дв. 37 кВт, 1450 об./мин. На ВНС “Спортивная” |  | 64,5 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 3.3. | Заменить н/а К 90/85 с Эл. Дв 45 кВт. На н/е К 100-65-200 с Эл.дв. 22 кВт, 3000 об./мин. На ВНС “Лесная” (2 шт.) |  | 30,5 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 3.4. | ВНС “Тимирязева” - замена н/е К 90/55 с Эл. Дв. 45 кВт на н/а К 100-80-160, Эл.дв. 15 кВт, 3000 об./мин. |  | 20,6 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 3.5. | ВНС “Рыбацкая” - замена н/а К 90/85 с Эл дв. 45кВт. На н/а К 80-50-200, Эл.дв. 15 кВт, 3000 об./мин. |  | 20,1 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 3.6. | ВНС “ДКС” - замена н/а К 90/85 с Эл.дв.45 на н/а К 80-50-200, Эл.дв. 15 кВт, 3000 об./мин. |  | 20,1 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 3.7. | ВНС “Кинотехникум” - замена н/е Д 500/65 с Эл дв..200 кВт на н/а Д 315/71, Эл.дв. 110 кВт, 3000 об./мин. |  | 86,5 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 3.8. | Восстановить емкости на ВНС III п., ВНС “Крабовая”. |  | 1640 | Стабилизация водоснабжения, наличие противопожарного запаса. | 2008-2012гг. |
| 3.9. | Оборудовать насосные станции регулятором оборотов Эл.двигетеля с датчиками давления на напорных трубопроводах ВНС IV п., ВНС “Луначарского”, ВНС “Южная” – 9 шт. |  | 300 | Экономия электроэнергии, снижение пусковых нагрузок на двигатель, защита обмотки электродвигателя от пробоя, снижение затрат на перемотку электродвигателей. | 2008г. |
| 3.10 | Восстановить ТП на ВНС “Луначарского”. |  | 2000 | Стабилизация водоснабжения третьей части города. | 2008г. |
| 3.11 | Исключить из эксплуатации ВНС “Дзержинского”, для чего переложить водопровод от ВНС “ДКС” d100, 700м. |  | 840 | Экономия электроэнергии, сокращение персонала (4 человека) | 2009г. |
| 3.12. | Проект автоматизации систем управления ВНС и сетей, учет подачи по ВНС | 700 | 18100 |  | 2008-2012гг. |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС 2-подъема) п. Врангель |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Провести замену оборудования, произвести установку оборудования в машинный зал согласно проекта, замена н/агрегата К 290/30 с электродвигателем 250 кВт на н/агрегат К 200-15-315, электродвигатель 37 кВт, 1450об./мин. |  | 550 | Стабилизировать водоснабжение и увеличить производительность. Экономия электроэнергии. | 2006-2007 гг. |
| 3.15 | Оборудовать насосные станции регулятором оборотов эл.двигателя с датчиками давления на напорных трубопроводах учет подачи воды с водозабора |  | 98 | Экономия электроэнергии, снижение пусковых нагрузок на двигатель, защита обмотки электродвигателя от пробоя, снижение затрат на перемотку электродвигателей. | 2008 г. |
| 3.16 | Проект автоматизации систем управления ВНС и сетей, учет подачи по ВНС | 182 | 700 |  | 2008-2012 гг. |
| 4. Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заменить напорный коллектор от КНС-13 до пл. Совершеннолетия Ø 300 мм l=900 м*2=1800 м. |  | 5600 | Сокращение аварийных ситуаций и затрат на восстановление дорожного покрытия. | 2009г. |
| 4.2. | Построить обводной коллектор на КНС “Вертолетная” Ø300 мм l=270 м. |  | 1000 | Экономия электроэнергии 500 кВт/сутки. | 2010г. |
| 4.3. | Проектирование водоотведения неканализованных районов (согласно перечня приложения 2.3.) | 7100 |  | Предотвращение загрязнения окружающей среды | 2006- 2012 гг. |
| 4.4. | Водоотведение неканализованных районов (согласно перечня приложения 2.3.) |  | 108198,2 | Предотвращение загрязнения окружающей среды, снижение платы за сброс загрязняющих веществ (с 5 млн. руб до 1,5 млн руб ежегодно) | 2007-2012гг. |
| 4.5. | Капитальный ремонт канализационных коллекторов по городу. |  | 7000 | Сокращение аварийных ситуаций и затрат на восстановление дорожного покрытия, предотвращение загрязнения окружающей среды | 2006-2012гг. |
| Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей п. Врангель |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Заменить напорный коллектор от КНС-3 до КНС-4 д. 300 мм. 1=8000 м. |  | 3320 | Сокращение аварийных ситуаций | 2009 г. |
| 4.7 | Заменить напорный коллектор от КНС-1 до КНС-3 д. 250 мм. 1=8000 м. |  | 3150 | Сокращение аварийных ситуаций и затрат на восстановление дорожного покрытия. | 2009 г. |
| 4.8 | Капитальный ремонт канализационных сетей |  | 1180 | Сокращение аварийных ситуаций и затрат на восстановление дорожного покрытия | 2009 г. |
| 5. Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Главная насосная станция – замена электродвигателя №3 синхронного 800 кВт на асинхронный 310 кВт |  | 200 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 5.2. | Замена Эл.двигателей на КНС-13 (2 шт.) и ЦКНС (2 шт.) вместо 250 кВт поставить 160 кВт, 1450 об./мин. |  | 960 | Экономия электроэнергии. | 2007г. |
| 5.3. | Установка 2-х погружных насосов на КНС “Малиновского” ЦМФ 50*10. |  | 30 | Предотвращение аварийных ситуаций и затопления канализационных сетей. | 2006г. |
| 5.4. | Заменаэлектродвигателей н/а на КНС №4 250 кВт на 160 кВт (3 шт.). |  | 110 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 5.5. | Приобрести 75 счетчиков моторесурсов и установить их (установить общий учет подачи стоков с КНС). |  | 1000 | Контроль за работой КНС, экономия электроэнергии. | 2007г. |
| Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) п. Врангель |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Замена электродвигателей на КНС-(10 шт.) вместо 250 кВт поставить 160 кВт, 1450об./мин. |  | 1050 | Экономия электроэнергии. | 2007 г. |
| 5.7 | Приобрести счетчики моторесурсов и установить их (установить общий учет подачи стоков с КНС) |  | 3250 | Контроль за работой КНС, экономия электроэнергии | 2007 г. |
| 6. Реконструкция очистные сооружения канализации (ОСК) |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт аэротенок. |  | 8000 | Восстановление разрушающихся аэротенок, улучшение работы ОСК | 2007г. |
| 6.2. | Переложить в/сети от емкости до хлораторной Ø 100 мм 400 м. |  | 240 | Требования ТБ и ОТ. | 2006г. |
| 6.3. | Приобрести 2 Эл.двигателя на 30 кВт для замены Эл.двигателя на 50 кВт. |  | 42 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 6.4. | Проект реконструкции канализационных очистных сооружений в районе б. Тунгус. | 2500 |  | Улучшение работы ОСК | 2011-2012гг. |
| 6.5. | Реконструкция системы воздухонасыщения канализационных очистных сооружений в районе б. Тунгус. |  | 20000 | Улучшение работы ОСК | 2011-2012гг. |
| Реконструкция очистные сооружения канализации (ОСК) п. Врангель |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Ремонт отстойников и аэротенок п. Береговой |  | 1570 | Восстановление разрушающихся аэротенок, улучшение работы ОСК | 2007 г. |
| 6.7 | Устройство ограждений п. Береговой |  | 320 | Требование СниП, ТБ и ООС и органов Роспотребнадзора |  |
| 6.8 | Оборудование очистных сооружений с отчисткой сточных вод с. Козмино | 462 | 2100 | Требование ТБ и ООС | 2007 г |
| 6.9 | Замена оборудования и реконструкция станции биологической очистки п. Первостроителей |  | 1500 | Восстановление разрушающихся отстойников, улучшение работы ОСК |  |
| 6.10 | Замена емкости гашения сточных вод |  | 3800 | Улучшение работы ОСК | 2006 г. |
| 6.11 | Реконструкция ОСК п. Береговой |  | 5828 | Улучшение работы ОСК | 2006-2012гг. |
| Строительство локальных очистных сооружений п. Южно-Морской |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Разработать проект установки локальных очистных сооружений на 2-х выпусках. | 2200 |  | Предотвращение загрязнения водных объектов, снижение платы за сброс загрязняющих веществ | 2007 г. |
| 6.13 | Приобрести 2 комплекта локальных очистных сооружений |  | 36800 | Предотвращение загрязнения водных объектов, снижение платы за сброс загрязняющих веществ | 2008 г. |
| 6.14 | Монтаж очистных сооружений, ввод в эксплуатацию |  | 4600 | Предотвращение загрязнения водных объектов, снижение платы за сброс загрязняющих веществ | 2007-2012 гг. |
| 7. Развитие материально-технической базы Водоканала |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Пятиместный микрогрузовик – 6 шт. |  | 870 | Замена изношенной тяжелой техники на экономичные микрогрузовики (экономия до 750 тыс. руб. в год) | 2007г. |
| 7.2. | Экскаваторы типа “Исудзу” - 2 шт. |  | 870 | Снижение оплаты за заказную технику. | 2006г. |
| 7.3. | Беларусь – 1 шт. |  | 300 | Снижение оплаты за заказную технику. | 2008г. |
| 7.4. | Лойдер – 1 шт. |  | 435 | Снижение оплаты за заказную технику. | 2009г. |
| 7.5. | Длинномер с краном манипулятором – 1 шт. |  | 700 | Снижение оплаты за заказную технику. | 2008г. |
| 7.6. | Водовозка – 1 шт. |  | 280 | Снижение оплаты за заказную технику. | 2008г. |
| 7.7. | Мотопомпы – 2 шт. (передвижные, откачивающие насосные установки Q-110-200 м3/час) |  | 56 | Снижение оплаты за заказную технику. | 2010г. |
| 7.8. | Автобус на 45 мест – 2 шт. |  | 1200 | Снижение затрат на подвоз рабочих на объекты не имеющие общественного транспорта. | 2011г. |
| 7.9. | Микроавтобус для лаборатории – 1 шт. |  | 240 | Оперативность проведения анализов воды и стоков | 2012г. |
| 7.10 | Течеискатель – 1 шт. |  | 600 | Планомерный поиск утечек, несанкционированных подключений. | 2006г. |
| 7.11 | Трассоискатель – 1 шт. |  | 60 | Поиск, устранение утечек | 2006г. |
| 7.12 | Радиосвязь с аварийными а/м – 15 шт. |  | 150 | Повышение оперативности работы, снижение пробега автомашин. | 2007г. |
|  | ИТОГО: | 26 744 | 616 763,3 |  |  |

6) в приложении 2.2 «Перечень аварийных водопроводных сетей, нуждающихся в замене на 2008-2012 года»:

столбец пятый «Ориентирвочная стоимость, тыс. руб.» исключить;

строку «Итого по уличным сетям» исключить;

строку «Итого всего» исключить;

7) в приложении 2.3 «Водоотведение неканализованных районов по городу Находка»:

столбец третий «Ориентировочная стоимость проектных работ, тыс. руб.» исключить;

столбец четвертый «Ориентировочная стоимость строительства, тыс. руб.» исключить;

строку «Всего» исключить;

8) приложение 5 «Перечень мероприятий, исполнение которых производится за счет средств, полученных от применения установленных надбавок к тарифам» изложить в следующей редакции:

- «Приложение 5

- к инвестиционной программе организаций

- коммунального комплекса «Развитие

- системы водоснабжения и водоотведения

- Находкинского городского округа»

- на 2006-2012 годы

- Перечень мероприятий,  исполнение которых производится за счет средств, полученных от применения установленных надбавок к тарифам

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | 2009 год |
| 1 | Проектные работы «Реконструкция водопроводных сетей ул. Партизанской» 2Д-500 мм» |
| 2 | Проектные работы «Строительство скважины в пос. Приисковом» |
| 3 | Строительство скважины в пос. Приисковом |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Чапаева-Дальняя Д-40,50,63 мм (758м) |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Постышева Д-50,63,100 мм (258м) |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей ВНС «ДКС» Д-200мм (52м) |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Сенявина, 13 Д-63,100мм (141м) |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Ключевая Д-110мм (80м) |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей ул. на Радиостанцию Д-63 (159м) |
| 10 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Спортивная-Бокситогорская Д-110,150 (1338м) |
| 11 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Строительная Д-110мм (265м) |
| 12 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Малиновского Д-110,160 (1033м) |
| 13 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Лазовая Д-63 (350м) |
| 14 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Тимирязева-Добролюбова-Чапаева Д-63,100мм (770м) |
| 15 | Реконструкция напорного коллектора ЮЗГОУ Д-160мм (2100м) |
| 16 | Реконструкция сетей канализации ул. Михайловская Д-300мм (520м) |
| 17 | Реконструкция (замена) насосного агрегата на КНС-13 |
| 18 | Реконструкция (замена) выключателей на КНС |
|  | 2010 год |
| 1 | Реконструкция в/сетей ул. Чапаева-Дальняя Д-50-100мм (722м) |
| 2 | Реконструкция в/с ул.Строительная-Смоленская Д-110мм (166м) |
| 3 | Реконструкция в/сетей Мичурина Д-160мм (219м) |
| 4 | Реконструкция в/сетей ул.Луначарского Д-50-160мм (1353м) |
| 5 | Реконструкция в/сетей ул. Пограничная,100 Д-110мм (259м) |
| 6 | Замена насосного агрегата на ВНС 3 подъема |
| 7 | Реконструкция водопроводной камеры на ул. Пограничная |
| 8 | Реконструкция (замена) н/агрегата на ГНС |
| 9 | Реконструкция в/сетей ул. Подгорная Д-63-100мм (200м) |
|  | 2011 год |
| 1 | Проект «Реконструкция канализационных сетей ул. Пограничная 2-19 |
| 2 | Реконструкция систем вентиляции КНС (2шт) |
| 3 | Реконструкция в/сетей ул. Добролюбова, 1, 3, 5, 7, 9 Д-50-100мм (370м) |
| 4 | Реконструкция в/сетей от ВНС 4 подъема до ул. Пограничная,100 Д-110-200мм (375м) |
| 5 | Реконструкция в/сетей ул. Рыбацкая, 17- Пирогова, 56 Д-50-110мм (320м) |
| 6 | Реконструкция в/сетей ул. Арсеньева, Омская Д-110мм, 160мм, 200мм (1015м) |
| 7 | Реконструкция в/сетей ул. В-Морская, 98, 100, 102, 104, 104а, 118, 120 Д-110-160мм (508м) |
| 8 | Реконструкция в/сетей ул. Болотникова- Сидоренко Д-50, 110, 160мм |
| 9 | Реконструкция в/сетей ул. Горького |
| 10 | Установка и наладка систем измерения уровня в резервуарах ВНС 3 подъема |
| 11 | Реконструкция напорного коллектора с заменой электродвигателя на ЦКНС |
| 12 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1200мм к ГНС |
| 13 | Реконструкция здания комминуторной на ОСК |
|  | 2012 год |
| 1 | Реконструкция в/сетей ул. Пирогова Д-300мм (685м) |
| 2 | Реконструкция в/сетей ВНС «Южная»- ул. Бокситогорская Д-200, 400мм (960м) |
| 3 | Реконструкция в/сетей ул. Астафьева Д-50, 110мм (1067м) |
| 4 | Реконструкция в/сетей ул. 25 лет Октября Д-200мм (390м) |
| 5 | Реконструкция сетей канализации ул. Пограничная, 9-12 Д-200мм (150м) |
| 6 | Реконструкция сетей канализации ул. Михайловская Д-300мм (1100м) |
| 7 | Реконструкция сетей канализации КНС 2 – КНС 3 ЮЗГОУ 2Д-150мм (385х2=770м) |
| 8 | Вентиляция КНС |

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Находкинского

городского округа                                                                                                                                                                    О.Г. Колядин

28 октября 2011 года

№ 708-НПА