# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ДУМА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# РЕШЕНИЕ

26.12.2012                                                                                                       № 136-НПА

О внесении изменений в  приложение 5 к инвестиционной программе организаций коммунального комплекса «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа» на 2006-2012 годы

1. Внести в инвестиционную программу организаций коммунального комплекса «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа» на 2006-2012 годы, утвержденную решением Думы Находкинского городского округа от 28.06.2006 № 644 (Находкинский рабочий,  2007, 12 июля, № 100; 2009, 10 февраля, № 17; 2009, 20 ноября, № 162; 2010, 9 декабря, № 201; 2011, 17 ноября, № 170) следующее изменение:

приложение 5 «Перечень мероприятий, исполнение которых производится за счет средств, полученных от применения установленных надбавок к тарифу» изложить в следующей редакции:

«Приложение 5

к инвестиционной программе организаций коммунального комплекса "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа”

на 2006 - 2012 годы

Перечень мероприятий, исполнение которых производится за счет, полученных от применения установленных

надбавок к тарифам

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | 2009 год |
| 1 | Проектные работы «Реконструкция водопроводных сетей ул. Партизанской» 2Д-500мм» |
| 2 | Проектные работы «Строительство скважины в пос. Приисковом» |
| 3 | Строительство скважины в пос.Приисковом |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Чапаева-Дальняя Д-40,50,63мм (758м) |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Постышева Д-50,63,100мм (258м) |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей ВНС «ДКС» Д-200мм (52м) |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Сенявина, 13 Д-63,100мм (141м) |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Ключевая Д-110мм (80м) |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей ул. на Радиостанцию Д-63 (159м) |
| 10 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Спортивная-Бокситогорская Д-110,150 (1338м) |
| 11 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Строительная Д-110мм (265м) |
| 12 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Малиновского Д-110,160 (1033м) |
| 13 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Лазовая Д-63 (350м) |
| 14 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Тимирязева-Добролюбова-Чапаева Д-63,100мм (770м) |
| 15 | Реконструкция напорного коллектора ЮЗГОУ Д-160мм (2100м) |
| 16 | Реконструкция сетей канализации ул. Михайловская Д-300мм (520м) |
| 17 | Реконструкция (замена) насосного агрегата на КНС-13 |
| 18 | Реконструкция (замена) выключателей на КНС |
|  | 2010 год |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Чапаева-Дальняя Д-50-100мм (722м) |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Строительная-Смоленская Д-110мм (166м.) |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Мичюрена Д-160мм (219м) |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Луначарского Д-50-160мм (1353м) |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Пограничная,100 Д-110мм (259м) |
| 6 | Замена насосного агрегата на ВНС 3 подъема |
| 7 | Реконструкция водопроводной камеры на ул. Пограничная |
| 8 | Реконструкция (замена) н/агрегата на ГНС |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Подгорная Д-63-100мм (200м) |
|  | 2011 год |
| 1 | Проект «Реконструкция канализационных сетей ул. Пограничная 2-19» |
| 2 | Реконструкция систем вентиляции КНС (2шт) |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Добролюбова,1,3,5,7,9 Д-50-100мм (370м) |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей от ВНС 4подъема до ул. Пограничная,100Д-110-200мм (375м) |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Рыбацкая,17-ул.Пирогова,56 Д-50-110мм (320м) |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Арсеньева,Омская Д-110мм, 160мм, 200 мм (1015м) |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Верхне-Морская,98, 100, 102, 104, 104а, 118, 120 Д-110-160мм (508м) |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Болотникова-Сидоренко Д-50мм, 110мм, 160мм |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Горького |
| 10 | Установка и наладка систем измерения уровня в резервуарах ВНС 3 подъема |
| 11 | Реконструкция напорного коллектора с заменой электродвигателя на ЦКНС |
| 12 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1200мм к ГНС |
| 13 | Реконструкция здания комминуторной на ОКС |
|  | 2012 год |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Пирогова Д-50-300мм (1636м) |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Астафьева Д-50-160мм (784м) |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Находкинский проспект,48-78 Д-200мм (1470м) |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей ул.Павлова Д-63-110мм (365м) |
| 5 | Реконструкция приемной камеры на ОСК |
| 6 | Реконструкция канализационных сетей ул. Михайловская Д-300мм (1100м) |
| 7 | Реконструкция канализационных сетей КНС 2- КНС 3 ЮЗГОУ 2Д-150мм (385*2=770м) |
| 8 | Вентиляция КНС |

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Находкинского

городского округа                                                                                                                                                                    О.Г. Колядин

26 декабря 2012 года

№ 136-НПА